|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

61

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 1  2 | **หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว**  วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก บริเวณริมถนนอ่างแก้ว 10 หลังบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงบริเวณท้ายเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง ถนนอ่างแก้ว 10  หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อระบายน้ำท่วมขังภายในชุมชน  - เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - ก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 เมตร ยาว 262.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. 27 บ่อ  จำนวน 1 แห่ง  - ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย ถนนอ่างแก้ว 10  ความยาว 300. 00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | 438,000  570,000 | -  - | -  - | -  - | -  - | จำนวน  แห่ง  จำนวน  แห่ง | ทำให้ไม่เกิดท่วมขังในบ้านเรือนประชาชน  - มีไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | กองช่าง  กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

62

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 3 | **หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ถนนอ่างแก้ว 9  บริเวณหน้าบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงถนนอ่างแก้ว 8  หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 3.50 เมตร ยาว 307.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,096.60 ตารางเมตร ถนนอ่างแก้ว 9 ต่อจากของเดิมบริเวณหน้าบ้านนายประภาส เยือกเย็น ถึงถนนอ่างแก้ว 8  หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  จำนวน 1 สาย | 466,000 | - | - | - | - | จำนวน สาย | - ได้มีถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

63

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 4 | **หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณจากปากทางเข้า  ถนนอ่างแก้ว 6  ถึงสะพานคลองสาหร่าย  หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร ที่ชำรุดให้สามารถ ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | **ช่วงที่ 1** กว้าง 3.40 เมตร ความยาว 80.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 2** กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 282.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,130.80 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 3** กว้าง 3.70 เมตร ความยาว 46.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 172.05 ตารางเมตร  จำนวน 1 สาย | - | - | 665,000 | - | - | จำนวน  สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

64

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 5 | **หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณจากปากทางเข้า  ถนนอ่างแก้ว 7  ถึงสะพานคลองสาหร่าย  หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณจากปากทางเข้า ถนนอ่างแก้ว 7 ถึงสะพานคลองสาหร่าย กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 388.70 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,554.80 ตารางเมตร  จำนวน 1 สาย | - | - | 628,000 | - | - | จำนวน  สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

65

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 6 | **หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว**  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง คลองสาหร่าย ถนนอ่างแก้ว 6  หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย ถนนอ่างแก้ว 6  ความยาว 409.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | 495,000 | - | - | - | - | จำนวน  แห่ง | - มีไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

66

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 7 | **หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว**  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย ถนนอ่างแก้ว 7  หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อให้ประชาชนได้ไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - ก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองสาหร่าย ถนนอ่างแก้ว 7  ความยาว 380.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | 484,000 | - | - | - | - | จำนวน  แห่ง | - มีไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

67

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 8 | **หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณจากสะพานคลองสาหร่ายริมแม่น้ำน้อย ถึงร้านน้ำดื่มโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4 – 5 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | **ช่วงที่ 1** กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 60.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 214.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 2** กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 236.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 994.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 3** กว้าง 5.00 เมตร ความยาว 88.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร | - | 1,030,000 | - | - | - | จำนวน สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

68

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
|  |  |  | **ช่วงที่ 4** กว้าง 4.50 เมตร ความยาว 38.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 171.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 5** กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 73.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 294.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 6** กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 96.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 338.80 ตารางเมตร  จำนวน 1 สาย |  |  |  |  |  |  |  |  |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

69

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 9 | **หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างแก้ว**  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4 - 5 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ยาว 1,025.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | - | 1,500,000 | - | - | - | จำนวน แห่ง | - ได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

70

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 10 | **หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างแก้ว**  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 6 - 7 ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อให้ประชาชน ได้ไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน | - ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  ยาว 1,200.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | - | 1,600,000 | - | - | - | จำนวน แห่ง | - ได้มีไฟฟ้าส่องสว่าง และได้รับความสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

71

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 11 | **หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ถนนอ่างแก้ว 2  จากบริเวณ สามแยก  บ้านเลขที่ 48/3  ถึงปากถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2  หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร เทถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 150 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 501.90 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล.ขนาด ø 0.60 เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล. 15 บ่อ  จำนวน 1 สาย | 842,000 | - | - | - | - | จำนวน  สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย  ทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ชุมชน | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

72

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 12 | **หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมต่อบ่อพัก ค.ส.ล.  บริเวณจากปากทางถนน  อ่างแก้ว 2 ซอย 1  ถึงถนนอ่างแก้ว 1 ริมแม่น้ำน้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 180.00 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 518.00 ตารางเมตร พร้อมต่อบ่อพักและฝาปิด ค.ส.ล.  จำนวน 1 สาย | 247,000 | - | - | - | - | จำนวน สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

73

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 13 | **หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณถนนอ่างแก้ว 3  บริเวณสี่แยกร้านก๋วยเตี๋ยว นางสำอางค์ ประยงค์แย้ม  ถึงถนนอ่างแก้ว 2  หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  **ช่วงที่ 1** กว้าง 2.80 เมตร ความยาว 51.00 เมตร  **ช่วงที่ 2** กว้าง 2.50 เมตร ความยาว 219.00 เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 669.50 ตารางเมตร พร้อมต่อ บ่อพักและฝาปิด ค.ส.ล.  จำนวน 1 สาย | 315,000 | - | - | - | - | จำนวน  สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

74

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 14 | **หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว**  ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมต่อบ่อพักและฝาปิด ถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2 (ซอยบ้านครูกำโภชน์ จันทร) หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างแก้ว  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 3.00 เมตร  ยาว 190.50 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 571.50 ตารางเมตร พร้อมต่อบ่อพักและฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 20 บ่อ ถนนอ่างแก้ว 2 ซอย 2  จำนวน 1 สาย | - | 279,000 | - | - | - | จำนวน สาย | - ได้มีถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

75

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 15 | **หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณถนนอินทประมูล 1 จากบริเวณปากถนน  อินทประมูล 1 ซอย 2  (ติดอาคารอเนกประสงค์ ลานโพธิ์) ถึงทางหลวง 3064  หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร  ที่ชำรุดให้สามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรปูพารา  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต  **ช่วงที่ 1** กว้าง 3.00 เมตร ความยาว 41.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 2** กว้าง 3.50 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 147.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 3** กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 946.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,943.47 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง รื้อพื้นเทคอนกรีตใหม่ยาว 41.60 เมตร  จำนวน 1 สาย | - | - | 1,936,000 | - | - | จำนวน สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

76

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 16 | **หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล**  ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.  พร้อมวางท่อระบายน้ำและประตูปิด – เปิด  ถนนอินทประมูล1 ซอย 1  หมู่ที่ 5 ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อให้ได้ถนนและท่อระบายน้ำ ลดปัญหาน้ำท่วมขัง ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา ได้สะดวก | - ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.  ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ยาว 132.50 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 331.25 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ø 0.40 เมตร ความยาว 160.00 เมตร และบ่อพักจำนวน 14 บ่อ และประตูปิด – เปิด ถนนอินทประมูล 1 ซอย 1 (ท่อระบายน้ำต่อจากบ่อพัก ท่อระบายน้ำเดิม ถนนอินทประมูล 1)  จำนวน 1 สาย | 801,000 | - | - | - | - | จำนวน สาย | - ได้ถนนและท่อระบายน้ำ ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา  ได้สะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

77

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 17 | **หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  ปูพาราแอสฟัทล์ติกคอนกรีต บริเวณจากถนนทางเข้า  วัดบุญศิริ ถึงถนนอินทประมูล 2 ริมแม่น้ำน้อย  หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร ปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  **ชวงที่ 1** กว้าง 6.00 เมตร ยาว 308.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,852.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 2** กว้าง 4.00 เมตร ยาว 187.60 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,023.49 ตารางเมตร  จำนวน 1 สาย | - | - | 1,224,000 | - | - | จำนวน สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

78

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 18 | **หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  เทคอนกรีตถนน ค.ส.ล.  บริเวณจากแยกถนนอินประมูล 1 ซอย 2 ถึงถนนทางเข้า วัดบุญศิริวิทยาราม  หมู่ที่ 7 ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | .  - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | -ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจรเทคอนกรีตถนน ค.ส.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,277.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 5,182.75 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ø 0.60 เมตร ยาว 435.00 เมตร พร้อมปรับแต่งลำรางยาว 220.00 เมตร  จำนวน 1 สาย | - | - | - | 5,306,000 | - | จำนวน  แห่ง | - ได้ถนนและท่อระบายน้ำ ประชาชนสามารถสัญจรไป – มา  ได้สะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

79

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 19 | **หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ**  ปรับปรุง ซ่อมแซมผิวจราจร  เทคอนกรีต ถนน ค.ส.ล.  บริเวณจากลานอเนกประสงค์ ถนนบางพลับ 1  ถึงหน้าวังปลาวัดเกาะ  หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ผิวจราจรเทคอนกรีตถนน  **ช่วงที่ 1** กว้าง 4.00 เมตร ยาว 483.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,932.00 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 2** กว้าง 5.50 เมตร ยาว 45.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 247.50 ตารางเมตร  **ช่วงที่ 3** กว้าง 8.00 เมตร ยาว 24.50 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 196.00 ตารางเมตร  จำนวน 1 สาย | - | - | 1,660,000 | - | - | จำนวน สาย | - ได้ถนนที่มีผิวจราจรสามารถ  ใช้งานได้ดี  และปลอดภัย | กองช่าง |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

80

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่าจะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 20  21 | **หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ**  ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 2 ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  **หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ**  ก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการและอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการของประชาชน  - เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการจอดรถระหว่างการออกกำลังกาย | - ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  จำนวน 1 หลัง  - ก่อสร้างลานจอดรถสนามกีฬาเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ขนาด 20.00 เมตร X 26.00 เมตร  จำนวน 1 แห่ง | 25,000,000  334,000 | 25,000,000  334,000 | -  334,000 | -  334,000 | -  334,000 | จำนวน หลัง  จำนวน  แห่ง | - มีอาคารสถานที่สำหรับการปฏิบัติราชการและประชาชนผู้มาติดต่อราชการได้รับความสะดวก  - ประชาชนในเขตเทศบาลและทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย | สำนักปลัดฯ |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

81

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 22  23 | **หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ**  ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. รอบอาคารป้องกันและ สถานที่รับน้ำประปา  หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง  ติดตั้งเสาเซลฟ์ซัพพอร์ท  รวมฐานราก (อาคารป้องกันฯ)  หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลับ  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อให้ความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาใช้บริการ  - เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับ-ส่งสัญญาณวิทยุภายในเขตเทศบาลฯและพื้นที่ใกล้เคียง | - ก่อสร้างลาน ค.ส.ล.  รอบอาคารป้องกันและ สถานที่รับน้ำประปา  จำนวน 1 แห่ง  - ติดตั้งเสาเซลฟ์ซัพพอร์ท ความสูง 21 เมตร รวมฐานราก  จำนวน 1 ต้น | 782,000  175,000 | -  - | -  - | -  - | -  - | จำนวน แห่ง  จำนวน  ต้น | - เกิดความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน ผู้มาใช้บริการ  - สามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที | งานป้องกันฯ  งานป้องกันฯ |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***

82

|  |
| --- |
| แบบ ผ.02 |

**รายละเอียดโครงการพัฒนา**

**แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)**

**เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1** พัฒนาเมืองน่าอยู่ สู่สังคมมั่นคงและเป็นสุข

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตพื้นที่** 4 การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน

**3. ยุทธศาสตร์** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุมพื้นที่

**3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ** | **วัตถุประสงค์** | **เป้าหมาย**  (ผลผลิตของโครงการ) | **งบประมาณ** | | | | | **ตัวชี้วัด**  **(KPI)** | **ผลที่คาดว่า จะได้รับ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** |
| **2566**  (บาท) | **2567**  (บาท) | **2568**  (บาท) | **2569**  (บาท) | **2570**  (บาท) |
| 24 | ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 4.0 พร้อมอุปกรณ์ ภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง | - เพื่อเผยแพร่ ประขาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประชานได้รับทราบ | - ติดตั้งระบบเสียงตามสาย เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อมชุดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตเทศบาล  จำนวน 5 จุด | 498,000 | 498,000 | 498,000 | - | - | จำนวน จุด | - ประชาชน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารชัดเจนรวดเร็วและถูกต้อง | งาน  ประชาสัมพันธ์ |
|  | **รวม 24 โครงการ** | - | - | **31,447,000** | **30,241,000** | **6,945,000** | **5,640,000** | **334,000** | - | - | - |

***แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)***